## Slide 1: Sign Translating platform STP
ISICOD - Rabat
Réalisé par : Issam DOUHHOU

## Slide 2: Plan
Introduction
Equipe du projet
Etude
Evolution du besoin
Brainstorming
Limites ?
Problématique
Bilan d’avancement
Fonctionalités de la platforme
Contraintes
Attentes ?
Besoins ?
Conclusion
Synthèse
Décisions
Actions

## Slide 3: Introduction
Problématique : Comment aider les personnes avec des difficultés auditives et de communication à échanger facilement dans le milieu professionnel sans interprètes ni traducteurs ?
Equipe du projet | Equipe du projet |  |  | 
Membre | Rôle | Disponibilité | Status | Remplaçant
AAbdelfattah IDRI | Directeur du projet |  | Associé | 
Jean BOSCO | Chef de projet |  | Associé | Issam
Issam DOUHHOU | Concepteur | 100 % | Fonctionnaire | 
Zineb AITELMOUADIN | Développeur | 50 % | Pas encore | 
Mohamed ELHASSNAOUI | Data scientiste | 100 % | Pas encore | 
Salman IDSAID | Développeur | 50 % | Pas encore | 

## Slide 4: Introduction
Phase | Avancement (Suivi par Abdelfattah IDRI) |  | 
SRS | Définition du système | 100 % | Jean & Issam
 | Spécification du besoin | 100 % | 
 | Analyse fonctionnelle | 100 % | 
 | Analyse non-fonctionnelle | 100 % | 
Design & conception | Comment ? | 0 % | Toute l’équipe
Développement | Moteur de traduction | 0 % | Pas encore
 | Base de données | 0 % | Pas encore
 | Interfaces | 0 % | Pas encore

## Slide 5: Etude : Evolution du besoin
Faciliter la communication pour les personnes sourdes et muettes
Assurer la compatibilité avec différents modes de communication
Supporter l'auto-formation et l'éducation
Permettre une interaction intuitive en utilisant la voix, le texte ou les signes
Inclure des traductions visuels et auditives en temps réel selon le besoin
En ligne : Permettre la traduction et la communication en temps réels avec les utilisateurs connectés
En présentiel : Permettre la traduction et la diffusion en temps réel pour les personnes présentes dans la réunion
Faciliter l’accès et l’exploitation des différents types de formations
Permettre la traduction des vidéos et de contenus nécessitant une traduction
Besoin principal
Adaptation
Extension

## Slide 6: Etude : Fonctionnalités
Administrateur
Utilisateur final
Equipe de support

## Slide 7: Etude : Fonctionnalités
End user
Support team
7
Compte personnel
Gestion des langues et services
Création et gestion des comptes
Test et utilisation de la plateforme
Connexion
Déconnexion
Créer les comptes pour les utilisateurs
Gérer les comptes
Tester les fonctionnalités et les services
Exploiter la plateforme en tant qu’utilisateur
Acheter des nouveaux services
Ajouter ou supprimer des langues
Administrateur

## Slide 8: Etude : Fonctionnalités
Admin user
Support team
Compte personnel
Traduction de contenu
Salle virtuelle (Réunion, cours)
Personnalisation du compte
Connexion
Déconnexion
Utiliser voix, gestes et texte
Recevoir voix, gestes et texte
Transcrire la conversation
Traduction de gestes visuels.
Traduction de contenus sonores.
Transcription de paroles et de gestes.
Profil : Bio, Photo,
Paramètres : Langue, Texte, Avatar, Son, Internet et appareils
Utilisateur final

## Slide 9: Etude : Fonctionnalités
Admin user
End user
Equipe de support
9
Compte personnel
Assurer la disponibilité des mises à jour
Assurer la qualité d’utilisation
Lancer la maintenance
Connexion
Déconnexion
Superviser les activités
Contrôler la performance
Etablir les réparations sans arrêt
Décider les améliorations nécessaires
Planifier et préparer les mises à jour
Programmer l’arrêt maintenance
Réparer et améliorer
Mettre à jour

## Slide 10: Etude : Contraintes
Techniques | Normes | Client
Internet | Sécurité | Scalabilité
Appareils | Ergonomie | Esthétique
Autres systèmes (intégration) |  | Documentation
Temps d’arrêt |  | 
Contrainte principale
Traduction et communication en temps réel
Langue principale (Fr ou Eng)

## Slide 11: Brainstorming
Quelles sont les limites du système jusqu’à présent?
Quels sont vos attentes de la plateforme en terme de services ?
Quels sont les besoins en termes de ressources et actions ?

## Slide 12: Synthèse
Décisions
-
-
-
-
Actions
-
-
-
-